附件2：项目需求

1、检验（LIS）报告查询服务开发方案和接口改造说明

根据北京市卫生健康委员会下发的《关于组织部署检查检验报告查询服务相关工作的通知》，要求报告查询服务通过互联网接入各医疗机构检查检验报告数据，接入数据分为两类，一是患者检验报告PDF文件数据；二是患者检查报告PDF文件数据，检查项目包括：DR、CT、MR。该项工作涉及到如下工作内容及工作量：

| 序号 | 项目名称 | 改造工作内容及工作量 | 参与角色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接口文档分析解读 | 文档解读，1天 | 开发工程师 |
| 2 | 根据接口文档进行程序改造 | 接口开发，15~16天 | 开发工程师 |
| 3 | 接口程序全流程测试 | 功能测试，1天 | 开发工程师 测试工程师 |
| 4 | 接口程序医院现场测试 | 功能测试，1天 | 测试工程师 |
| 5 | 接口程序现场部署 | 程序部署、操作培训，程序实施，1天 | 实施工程师 医院相关人员 |

根据上表工作内容及工作量，涉及多角色、多岗位、多部门协同资源完成该项工作，经评估预算金额为5万元。

2、检查(PACS)报告查询服务开发方案和接口改造报价说明

根据北京市卫生健康委员会下发的《关于组织部署检查检验报告查询服务相关工作的通知》，要求报告查询服务通过互联网接入各医疗机构检查检验报告数据，接入数据分为两类，一是患者检验报告PDF文件数据；二是患者检查报告PDF文件数据，检查项目包括：DR、CT、MR。该项工作涉及到如下工作内容及工作量：

| 序号 | 项目名称 | 改造工作内容及工作量 | 参与角色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接口文档分析解读 | 文档解读，1天 | 开发工程师 |
| 2 | 根据接口文档进行程序改造 | 接口开发，15~16天 | 开发工程师 |
| 3 | 接口程序全流程测试 | 功能测试，1天 | 开发工程师 测试工程师 |
| 4 | 接口程序医院现场测试 | 功能测试，1天 | 测试工程师 |
| 5 | 接口程序现场部署 | 程序部署、操作培训，程序实施，1天 | 实施工程师 医院相关人员 |

根据上表工作内容及工作量，涉及多角色、多岗位、多部门协同资源完成该项工作，经评估预算金额为5万元。